疏附县布拉克苏乡人民政府

2023年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
　　2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政等行政工作。
　　3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
　　4.保护各种经济组织的合法权益。
　　5.办理上级人民政府交办的其他事项。

- 二、机构设置及人员情况

疏附县布拉克苏乡人民政府2023年度，实有人数194人，其中：在职人员175人，离休人员0人，退休人员19人。

单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：党政办、党建办、农业发展中心、乡村振兴经济发展中心。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计6,308.59万元，其中：本年收入合计6,308.59万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计6,308.59万元，其中：本年支出合计6,308.59万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少6,294.12万元，下降49.94%，主要原因是：本年示范村项目，壮大村集体经济建设项目，电力配套资金，产业园基础设施配套文化小城镇健康等项目资金减少。

- 二、收入决算情况说明

本年收入6,308.59万元，其中：财政拨款收入5,725.80万元，占90.76%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入582.79万元，占9.24%。

- 三、支出决算情况说明

本年支出6,308.59万元，其中：基本支出2,731.76万元，占43.30%；项目支出3,576.83万元，占56.70%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5,725.80万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入5,725.80万元。财政拨款支出总计5,725.80万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出5,725.80万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少6,540.84万元，下降53.32%，主要原因是：本年示范村项目，壮大村集体经济建设项目，电力配套资金，产业园基础设施配套文化小城镇健康等项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数2,773.35万元，决算数5,725.80万元，预决算差异率106.46%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费。年中追加布拉克苏乡乡村基本公共服务提升-2023年乡村文化环境提升改造配套项目、“煤改电”项目款、乡镇农业产业园基础设施配套项目，畜牧养殖基地建设项目，高质量庭院经济建设项目施工款，导致预决算存在差异。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,725.80万元，占本年支出合计的90.76%。与上年相比，减少6,506.07万元，下降53.19%，主要原因是：本年示范村项目，壮大村集体经济建设项目，电力配套资金，产业园基础设施配套文化小城镇健康等项目资金减少。与年初预算相比,年初预算数2,773.35万元，决算数5,725.80万元，预决算差异率106.46%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费。年中追加布拉克苏乡乡村基本公共服务提升-2023年乡村文化环境提升改造配套项目、“煤改电”项目款、乡镇农业产业园基础设施配套项目，畜牧养殖基地建设项目，高质量庭院经济建设项目施工款，导致预决算存在差异。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)2,305.69万元,占40.27%。

- 2.社会保障和就业支出(类)258.69万元,占4.52%。

- 3.卫生健康支出(类)123.14万元,占2.15%。

- 4.节能环保支出(类)171.43万元,占2.99%。

- 5.农林水支出(类)2,647.89万元,占46.24%。

- 6.住房保障支出(类)200.96万元,占3.51%。

- 7.其他支出(类)18.00万元,占0.32%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为2,148.97万元，比上年决算增加201.52万元，增长10.35%,主要原因是:本年新增人员较多，基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出增加。

- 2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数为1.50万元，比上年决算增加0.50万元，增长50.00%,主要原因是:本年度增加纪检业务工作办事经费项目。

- 3.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为1.80万元，比上年决算增加1.80万元，增长100.00%,主要原因是:增加2023年中央政法纪检监察转移支付资金。

- 4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为153.42万元，比上年决算减少130.92万元，下降46.04%,主要原因是:本年村干部和大学生补助等项目行业部门直接执行，导致比上年度较少。

- 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为17.01万元，比上年决算增加3.70万元，增长27.80%,主要原因是:新增退休人员，退休人员补助经费增加。

- 6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为241.68万元，比上年决算增加9.97万元，增长4.30%,主要原因是:本年在职人员调薪，养老保险缴费增加。

- 7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为102.32万元，比上年决算减少1.18万元，下降1.14%,主要原因是:本年度因政策调整，退休人员基本医疗不由单位缴纳，导致经费减少。

- 8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为20.82万元，比上年决算增加2.49万元，增长13.58%,主要原因是:本年新增人员较多，公务员医疗补助支出增加，导致本年度支出比上年度增长。

- 9.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):支出决算数为171.43万元，比上年决算增加171.43万元，增长100.00%,主要原因是:本年度增加煤改电工程项目资金。

- 10.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为2,460.39万元，比上年决算减少5,806.48万元，下降70.24%,主要原因是:本年度减少示范村建设项目资金。

- 11.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为62.50万元，比上年决算增加62.50万元，增长100.00%,主要原因是:增加易地搬迁一体化小型污水处理站建设项目和易地搬污水处理站建设项目。

- 12.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):支出决算数为125.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是:发展大村经济建设项目与上年无变动。

- 13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为200.96万元，比上年决算增加6.83万元，增长3.52%,主要原因是:本年新增人员较多，住房公积金支出增加。

- 14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为18.00万元，比上年决算增加18.00万元，增长100.00%,主要原因是:本年度增加7村乡村振兴信息化项目。

- 15.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少57.80万元，下降100.00%,主要原因是:本年度减少综合工作经费项目。

- 16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.20万元，下降100.00%,主要原因是:本年度减少突发公共卫生事件工作经费项目。

- 17.节能环保支出(类)能源管理事务(款)能源行业管理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少566.23万元，下降100.00%,主要原因是:本年度减少本科目煤改电工程项目资金。

- 18.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少414.00万元，下降100.00%,主要原因是:本年度减少防雨屋顶项目资金。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,731.76万元，其中：人员经费2,701.24万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费30.52万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出3.08万元，比上年减少0.12万元，下降3.75%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出3.08万元，占100.00%，比上年减少0.12万元，下降3.75%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.08万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.08万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.08万元，决算数3.08万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数3.08万元，决算数3.08万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计0.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少34.77万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少棚户区改造项目拆迁补偿款。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算，预决算一致。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少34.77万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少棚户区改造项目拆迁补偿款。

- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2023年度疏附县布拉克苏乡人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出30.52万元，比上年减少18.90万元，下降38.24%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额521.84万元，其中：政府采购货物支出398.00万元、政府采购工程支出17.50万元、政府采购服务支出106.34万元。

授予中小企业合同金额521.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额521.84万元，占政府采购支出总额的100.00%。

- （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值591.14万元，房屋2,311.66平方米，价值163.16万元。车辆4辆，价值101.32万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额6,308.59万元，实际执行总额6,308.59万元；预算绩效评价项目12个，全年预算数1,390.59万元，全年执行数1,388.34万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用作用。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：绩效专业人员匮乏，规范有盲点。预算绩效工作的覆盖面广、专业性强，预算单位在开展日常，需要具备一定专业素养和实战经验的人。下一步改进措施：一是在以后年度，我单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度；二是加强对以前年度资金使用情况的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化，增强预算编制的严肃性和权威性。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

| 部门（单位）整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 |  | 疏附县布拉克苏乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  |  | 预算数（调整后） |  | 执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度总资金： |  | 2,773.35 |  |  | 6,308.59 |  | 6,308.59 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 中央安排资金： |  | 0.00 |  |  | 816.34 |  | 816.34 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 自治区安排资金： |  | 0.00 |  |  | 1,941.98 |  | 1,941.98 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 地（州、市）安排： |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 县（市、区）安排： |  | 2,773.35 |  |  | 2,990.27 |  | 2,990.27 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金： |  | 0.00 |  |  | 560.00 |  | 560.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 目标1：保障单位正常运转；保障本单位在职人员174人、退休人员18人，遗属2人共计194名人员工资福利发放，6辆公务用车正常运行； 目标2：加强党的基层组织和农村基层政权建设。加强农村社会主义民主政治和法治建设，依法行政。 |  |  |  |  |  |  | 截至绩效评价日，我单位本年度已保障单位正常运转；群众困难诉求率达到了100%，保障了17个行政村正常开展工作，防止返贫动态监测帮扶机制健全率达到了100%，各项惠民政策落实率达到了100%，组织了12次法制教育和法制宣传，进一步促进了美丽乡村建设，推动了经济发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 | 指标值设定依据 |  | 分值权重 |  | 实际完成值 |  | 完成率 |  | 得分 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 群众困难诉求率（%） |  | >=95% | 2023年度工作计划 |  | 20 |  | 95% |  | 100% |  | 20 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 保障行政村数量（个） |  | =17个 | 2023年度工作计划 |  | 20 |  | 17个 |  | 100% |  | 20 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 防止返贫动态监测帮扶机制健全率（%） |  | =100% | 2023年度工作计划 |  | 20 |  | 100% |  | 100% |  | 20 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 各项惠民政策落实率（%） |  | =100% | 2023年度工作计划 |  | 15 |  | 100% |  | 100% |  | 15 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 组织法制教育和法制宣传次数（次） |  | >=12次 | 2023年度工作计划 |  | 15 |  | 12次 |  | 100% |  | 15 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 疏附县布拉克苏乡中学班班通项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 疏附县布拉克苏乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 疏附县布拉克苏乡人民政府(本级) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目主要计划购买25套班班通，项目的实施改善传统的教学模式，促进教育的质量和减轻教师的负担，有利于提高学生的积极性，建成覆盖学校的目录集中管理、资源分布存储的教学资源服务体系，学生满意度预计能达到95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至项目自评日，已完成为布拉克苏乡中学购买25套班班通，项目的实施改善了传统的教学模式，促进了教育的质量和减轻教师的负担，有利于提高了学生的积极性，受益学生满意度达到了95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 建设班级数量(个） |  | >=25个 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =25个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 购买班班通数量（套） |  | >=25套 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =25套 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 班班通验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 购买设备成本（元/套） |  | <=20000元/套 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =20000元/套 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提高学生学习积极性 |  | 有效 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 有效 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 学生满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =95% |  | 20.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 疏附县乡村基本公共服务提升-2022年疏附县布拉克苏乡乡村文化环境提升改造配套工程补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 疏附县布拉克苏乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 疏附县布拉克苏乡人民政府(本级) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 100.00 |  |  | 100.00 |  |  | 100.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 100.00 |  |  | 100.00 |  |  | 100.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目主要计划为布拉克苏乡17个村1000户农户，每户投入1000元，项目的实施改善乡村居民生活条件。进一步提升农户住房安全保障水平，巩固提升脱贫攻坚成效，群众满意度预计能达到95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止项目自评日,已完成在布拉克苏乡17个村1000户农户进行乡村文化环境提升改造，项目实施后提升了农户住房安全保障水平，受益群众满意度达到了95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 安居房防雨保暖屋顶改造户数(户） |  | =1000户 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1000户 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 涉及行政村数量（个） |  | =17个 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =17个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率(%) |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 每户补助标准(元/户） |  | =1000元/户 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1000元/户 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升农户住房安全保障 |  | 有效 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 有效 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 疏附县乡村基本公共服务提升-2023年乡村文化环境提升改造配套工程补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 疏附县布拉克苏乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 疏附县布拉克苏乡人民政府(本级) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 330.00 |  |  | 330.00 |  |  | 330.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 330.00 |  |  | 330.00 |  |  | 330.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目主要为布拉克苏乡17个村3300户农户，每户投入1000元，项目的实施改善乡村居民生活条件。进一步提升农户住房安全保障水平，巩固提升脱贫攻坚成效，群众满意度预计能达到95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至项目绩效自评日，已完成布拉克苏乡17个村330户安居房防雨保暖屋顶改造，项目的实施改善了乡村居民生活条件。进一步提升了农户住房安全保障水平，受益群众满意度达到了95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 安居房防雨保暖屋顶改造户数（户） |  | =3300户 | 行业标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =3300户 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 涉及行政村数量（个） |  | =17个 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =17个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金拨付准确率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 每户补助标准（元/户） |  | =1000元/户 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1000元/户 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升农户住房安全保障 |  | 有效 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 有效 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2022-2023年乡镇综合治理及宗教工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 疏附县布拉克苏乡人民政府(本级) |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 疏附县布拉克苏乡人民政府(本级) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1.80 |  |  | 1.80 |  |  | 1.80 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.80 |  |  | 1.80 |  |  | 1.80 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目主要计划用于保障17个行政村综合治理和宗教工作，项目实施后提升社会治理能力，维护社会稳定和长治久安，受益工作人员满意度预计能达到95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至绩效自评日，已完成保障17个行政村综合治理和宗教工作，项目实施后提升了社会治理能力，维护社会稳定和长治久安，受益工作人员满意度达到了95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 涉及行政村数量（个） |  | =17个 | 历史标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =17个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 保障工作人员数量（人） |  | >=5人 | 历史标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =5人 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 验产品验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 人均工作经费（元/人） |  | <=3600元/人 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =3600元/人 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升社会治理安全性 |  | 显著提升 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 显著提升 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 工作人员满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年乡镇建设项目耕地开垦费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 疏附县布拉克苏乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 疏附县布拉克苏乡人民政府(本级) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2.38 |  |  | 2.38 |  |  | 2.38 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.38 |  |  | 2.38 |  |  | 2.38 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目总投资2.38万元。 本项目主要计划用于缴纳我乡7宗、0.5293公顷土地耕地开垦费，支出总成本不超过2.38万元，项目的实施显著提升耕地保护力度，受益人员满意度预计能达到95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至绩效自评日，已完成支付我乡7宗、0.5293公顷土地耕地开垦费。项目的实施显著提升了耕地保护力度，受益人员满意度达到了95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 耕地面积（公顷） |  | =0.5293公顷 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =0.5293公顷 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 涉及批次（批次） |  | =2批次 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =2批次 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金拨付准确率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目结束时间 |  | 2023年12月31日 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =2023年12月31日 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 支出耕地开垦费成本（万元/公顷） |  | =4.5万元/公顷 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =4.5万元/公顷 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 支出总成本（万元） |  | =2.38万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =2.38万元 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 |  | 提升耕地保护力度 |  | 显著提升 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | 显著提升 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益人员满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 布拉克苏乡村集体承包费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 疏附县布拉克苏乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 疏附县布拉克苏乡人民政府(本级) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 25.03 |  |  | 25.03 |  |  | 22.78 |  |  | 10 |  | 91.0% |  |  | 7.75分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.03 |  |  | 25.03 |  |  | 22.78 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目主要计划保障20名工作人员及17个行政村的正常运转购买办公用品、充电费等，项目的实施提升政府性服务能力，受益人员满意度预计能达到95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至绩效自评日，已完成保障17个行政村公益性岗位人员工资，项目的实施有效提升了政府性服务能力，受益人员满意度达到了95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 保障工作人员数量（人） |  | >=20人 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =20人 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 保障行政村数量（个） |  | >=17个 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =17个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金拨付准确率（%） |  | =100% | 历史标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 7.75 | 未完成原因：拨付申请已提交财政，待财政审核再未拨付剩余资金。采取措施：下一步积极和财政对接，加快拨款进度，提高财政资金的使用效率。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =91% |  | 7.75 | 未完成原因：拨付申请已提交财政，待财政审核再未拨付剩余资金。采取措施：下一步积极和财政对接，加快拨款进度，提高财政资金的使用效率。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 电费（万元） |  | <=5万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =2.75万元 |  | 0.00 | 未完成原因：拨付申请已提交财政，待财政审核再未拨付剩余资金。采取措施：下一步积极和财政对接，加快拨款进度，提高财政资金的使用效率。 |  |
|  |  |  |  | 办公用品费用（万元） |  | <=20.03万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =20.03万元 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 有效提升政府性服务能力 |  | 有效 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效提升 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益人员满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 83.25分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 布拉克苏乡防返贫保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 疏附县布拉克苏乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 疏附县布拉克苏乡人民政府(本级) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 44.80 |  |  | 44.80 |  |  | 44.80 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 44.80 |  |  | 44.80 |  |  | 44.80 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目总投资44.80万元。 本项目主要计划用于为我乡6493户农户购买防返贫保险，69元/人，有效巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接，保障农户防治返贫，受益人员满意度预计能达到95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至绩效自评日，已完成在布拉克苏乡6493户农户购买防返贫保险，项目实施后有效巩固了脱贫攻坚与乡村振兴衔接，保障了农户防止返贫，受益人员满意度达到了95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 购买保险人数（人） |  | =6493人 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =6493人 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金支付准确率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目结束时间 |  | 2023年12月31日 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =2023年12月31日 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 购买保险成本（元/人） |  | =69元/人 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 直接赋分 | 原始凭证 |  | 69人元/人 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 支出总成本（万元） |  | <=44.80万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =44.8万元 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接 |  | 有效巩固 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 有效巩固 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益人员满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 布拉克苏乡净化直饮水项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 疏附县布拉克苏乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 疏附县布拉克苏乡人民政府(本级) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 80.00 |  |  | 80.00 |  |  | 80.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 80.00 |  |  | 80.00 |  |  | 80.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目主要对布拉克苏乡乡村两级阵地及乡中学，中学小学，中学幼儿园，安装净水直饮水设备设施22套，投入资金80万元，项目的实施保障用水安全，受益人员满意度预计能达到95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至项目绩效自评日，本项目已完成对布拉克苏乡乡村两级阵地及乡中学，中学小学，中学幼儿园，安装净水直饮水设备设施22套，项目的实施保障了学校用水安全，受益人员满意度达到了95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 购买净水直饮水设备数量（台） |  | =22台 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =22台 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 购买设备质量达标率（%） |  | =100% | 行业标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 行业标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 购买净水直饮水设备费用（万元/台） |  | <=3.64万元/台 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 |  | =3.64万元/台 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 有效保障用水安全 |  | 有效 | 行业标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 有效 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益人员满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =95% |  | 20.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 布拉克苏乡有机肥合作社附属设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 疏附县布拉克苏乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 疏附县布拉克苏乡人民政府(本级) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 17.70 |  |  | 17.70 |  |  | 17.70 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.70 |  |  | 17.70 |  |  | 17.70 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目主要计划购买1台变压器；项目的实施进一步提高产业发展水平，推进一、二、三产业融合发展，提升有机肥合作社效益，项目受益户数预计能达到10户，受益人员满意度预计能达到95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至项目自评日，已完成购买1台变压器；项目的实施进一步提高了产业发展水平，推进了一、二、三产业融合发展，提升了有机肥合作社效益，受益人员满意度达到了95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 购买变压器数量（个） |  | =1个 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金拨付准确率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 变压器采购时间 |  | 2023年4月10日 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年4月10日 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 购买变压器成本（万元） |  | <=17.70万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =17.7万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 成本控制率（%） |  | <=100% | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 项目受益户数（户） |  | >=10户 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =10户 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益人员满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 村级运转经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 疏附县布拉克苏乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 疏附县布拉克苏乡人民政府(本级) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 136.18 |  |  | 136.18 |  |  | 136.18 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 136.18 |  |  | 136.18 |  |  | 136.18 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 村级运转经费项目资金执行过程中将按月，按季度合理支出，根据实际发生的经费支出业务进行实报实销，旨在全力保障我乡17个行政村各项工作正常开展，项目实施后保障我乡村级工作正常运转，提升村级社会服务能力，提高工作人员积极性，村工作人员满意度预计能达到95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至绩效自评日，已完成保障我乡17个行政村各项工作正常开展，项目实施后保障了我乡村级工作正常运转，提升了村级社会服务能力，提高了工作人员积极性，村工作人员满意度达到了95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 涉及行政村数量（个） |  | =17个 | 历史标准 |  | 17个 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =17个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金拨付准确率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目结束时间 |  | 2023年12月31日 | 历史标准 |  | 2022年12月31日 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年12月31日 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 每个村平均经费（万元/个） |  | <=8.01万元/个 | 预算支出标准 |  | 8.01万元/个 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =8.01万元/个 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 有效提升政府性服务能力 |  | 有效 | 计划标准 |  | 有效 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众满意度（%） |  | >=95% | 预算支出标准 |  | 95% | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 疏附县布拉克苏乡代苏村（7村）乡村振兴信息化项目（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 疏附县布拉克苏乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 疏附县布拉克苏乡人民政府(本级) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 18.00 |  |  | 18.00 |  |  | 18.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 18.00 |  |  | 18.00 |  |  | 18.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目主要计划拨付小喇叭553个业务套桑费用，1个乡村振兴大数据平台使用费用，1个翼呼百应平台使用，10个天翼对讲的费用；项目的实施提高信息传播效率，群众满意度预计满意度95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止绩效自评日，已完成购买553个业务套餐、1个乡村振兴大数据平台服务、1个翼呼百应平台服务、10个对讲机，项目实施后提高了信息传播效率，受益群众满意度达到了95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 小喇叭业务数量（个） |  | >=553个 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =553个 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 乡村振兴大数据平台数量（个） |  | =1个 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 翼呼百应平台数量（个） |  | =1个 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 天翼对讲数量（个） |  | =10个 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =10个 |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金拨付准确率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 6.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 小喇叭业务费用（万元） |  | <=16.6万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =16.6万元 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 乡村振兴大数据平台使用费用（万元） |  | <=0.60万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0.6万元 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 天翼对讲费用（万元） |  | <=0.80万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0.8万元 |  | 6.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 项目受益户数（户） |  | >=553户 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | =553户 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众满意度(%) |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 疏附县布拉克苏乡乡村基本公共服务提升项目（中期调整） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 疏附县布拉克苏乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 疏附县布拉克苏乡人民政府(本级) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 584.70 |  |  | 584.70 |  |  | 584.70 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 584.70 |  |  | 584.70 |  |  | 584.70 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目总投资584.70万元，主要用于实施疏附县布拉克苏乡5506户实施富民居房防雨保暖屋顶改造户发放补助，项目实施后改善乡村居民生活条件,受益群众满意度预计能达到95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止项目自评日,已完成实施疏附县布拉克苏乡5506户实施富民居房防雨保暖屋顶改造户发放补助，项目实施后改善了乡村居民生活条件，受益群众满意度达到了95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 安居房防雨保暖屋顶改造户数（户） |  | =5506户 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =5506户 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 补助发放准确率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目结束时间 |  | 2023年12月31日 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 2023年12月3日 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 安居房防雨保暖屋顶改造户补助平均标准（元/户） |  | =1061.93元/户 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1061.93元/户 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善乡村居民生活条件 |  | 有效改善 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 有效 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益群众满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

- 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》