疏附县2023年度地质灾害防治方案

根据《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发[2011]20号）、《新疆维吾尔自治区地质灾害防治条例》《新疆维吾尔自治区2023年度地质灾害防治方案》和《喀什地区2023年度地质灾害防治方案》等要求，为切实做好2023年全县地质灾害防治工作，最大限度减少或减轻地质灾害造成损失，全力保障人民群众生命财产安全，结合疏附县实际，制定本方案。

一、总体工作要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届一、二次全会精神，坚决提高自然灾害防治能力，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，认真贯彻落实县委、县人民政府对防灾减灾工作要求，全力做好地质灾害调查、巡查排查、监测预警、综合治理、宣传培训和避险演练等工作，全面提升基层地质灾害防御能力，增强全社会地质灾害防范意识和能力，最大限度避免和减少地质灾害可能造成的人员伤亡和财产损失，为实现社会经济高质量发展营造良好安全环境。

二、2023年度地质灾害趋势预测

2023年疏附县地质灾害防治形势仍然严峻，预测2023年5-9月是突发性地质灾害的高发期，特别是极端气象事件及地震引发泥石流、崩塌等地质灾害可能性很大，塔什米里克乡、乌帕尔镇、木什乡低山地带发生地质灾害可能性大；10-12月地质灾害相对低发，需防范由于长期雨雪、人类工程活动引发地质灾害。同时，要加强防范水利水电、公路等工程建设和矿山开采等人为活动引发地质灾害。

据气象部门预测：预计2023年度光热水条件好于历年，年平均气温较历年偏高，偏高幅度在0.6℃左右；年降水量偏多1-2成；春、夏季阶段性低温时有发生，大风、沙尘、局地冰雹、暴雨等极端灾害性天气频次多于历年，强度接近常年。

根据疏附县地质环境条件、地质灾害分布发育特征、2023年气象和地震活动情况，结合2023年度降水、气温变化趋势预测分析，今年地质灾害易发期主要集中在5-9月强降雨期，当降雨量达到一定程度时或连续降雨达3天，易诱发泥石流、崩塌等地质灾害。2023年需加强防范区域：塔什米里克乡（亚勒玛区域及石膏矿附近）、乌帕尔镇（4村、5村崩塌地质灾害）、木什乡（明尧勒村泥石流）。

三、加强组织领导

为全力做好2023年疏附县地质灾害防治工作，切实保障人民群众生命财产安全，促进经济和社会高质量发展，建立科学高效的地质灾害防治体系，坚持“属地管理”，“以人为本”的原则，强化统筹协调，形成工作合力。成立疏附县地质灾害防治工作领导小组，组成单位及成员如下：

组    长：阿卜拉江·萨迪克（县委副书记、政府县长）

副 组 长：周   杰（县委副书记、常务副县长）

杨   军（县政府副县长）

成    员：米尔萨力江·穆合塔尔（县政府办党组副书记、主任）

苏建新 （县自然资源局党组副书记、局长）

汪基林（县应急管理局党组副书记、局长）

艾克然木夏·艾尼娃尔（县卫健委党组副书记、主任）

付国庆（县教育局党组书记）

马春洪（县财政局党组副书记、局长）

孙远新（县水利局党委副书记、局长）

王科应（县农业农村局党组副书记、局长）

范园园（县住建局党组副书记、局长）

王保军（县发改委党组副书记、主任）

王  波（县交通运输局党组书记、副局长）

邓  飞（县文广旅局党组书记、副局长）

毛祚强（县电信公司经理）

各乡镇乡镇长、各场场长

领导小组下设办公室，办公室设在自然资源局，办公室主任由县自然资源局局长苏建新同志兼任，负责日常事务的处理，办公室主要负责：贯彻落实县委、县政府关于地质灾害的重大决策部署；研判地质灾害防治形势，制定年度防治工作方案；研究地质灾害防治工作重大问题，指导地质灾害的预防和治理工作；指导各乡镇、各有关部门开展地质灾害的预防和治理工作；指导、协调、监督提升地质灾害监测预警项目实施；部署安排地质灾害综合防治体系建设并协调解决建设中的重大问题；完成县委、县政府交办的其他工作。

四、主要工作措施

1.严格落实地质灾害防治政治责任。各乡镇要健全完善“党委领导、政府主导、社会参与、法制保障”社会化、扁平化地质灾害防治工作新格局，全面落实政府主导、行业共治、全民参与地质灾害防治管理机制。各相关部门要在县委、政府统一领导下，加强协调联动，密切配合，形成地质灾害防治工作合力，切实落实好地质灾害防治职责，努力形成“分工明确，各负其责，联防联动，协同防灾”地质灾害防治机制，采取有效措施避免隐患变灾情、灾情致伤亡，共同做好气象预警、山洪引发泥石流防范及人员密集区、重大工程、交通沿线、风景名胜区和旅游景区地质灾害防治工作，及时相互通报地质灾害监测预报预警和灾情信息，尽最大努力将风险化解在萌芽状态，避免隐患变灾情、灾情造成伤亡。各相关部门要提高政治站位，灾情发生后，要在应急管理局的统一协调下科学调配各类应急物资，确保应急救援顺利进行。

牵头单位：各乡（镇）人民政府

责任单位：县自然资源局、水利局、应急管理局、住建局、交通运输局、文广旅局、农业农村局、自然灾害综合监测预警中心等部门按职责分工负责。

2.认真研究部署地质灾害防治工作。自然资源部门要会同本级应急管理、住房和城乡建设、水利、交通运输、气象等有关部门，统筹协调好地质灾害防治与国土空间规划、用途管制、生态保护修复、重大工程建设和维护等工作，结合地质灾害防治工作实际，精心编制、报批和实施2023年度地质灾害防治方案，各乡镇要坚决落实地质灾害隐患点防灾减灾和监测预防责任。

牵头单位：县自然资源局

责任单位：县应急管理局、住建局、水利局、交通运输局等部门按职责分工负责。

3.不断完善监测预警体系建设。各乡镇，特别是地质灾害易发乡镇，要组织制定支持和规范群测群防工作的具体措施，加强群测群防员队伍建设培训，进一步规范群测群防员队伍管理；充分发挥群测群防体系作用，压实群测群防各个环节责任，提升地质灾害预警精准度、时效性，切实提升地质灾害监测预警能力，特别是已建设普适型监测预警设备隐患点乡镇，要发挥“人防+技防”优势。自然资源部门要持续强化与应急管理、水利等多部门联合会商和信息共享机制，密切关注极端天气过程，科学分析研判地质灾害风险，尤其着力加强山洪引发泥石流预报预警合作，及时准确发布地质灾害风险预警预报信息；拓展信息发布渠道范围，打通最后一公里，加快实现紧急预警信息迅速到人到户。

牵头单位：各乡（镇）人民政府

责任单位：县自然资源局、应急管理局、水利局、交通运输局、自然灾害综合监测预警中心等部门按职责分工负责。

4.扎实开展地质灾害隐患巡查排查调查。各乡镇，特别是地质灾害易发区，要协同有关部门对地质灾害隐患汛前排查、汛中巡查和汛后核查，配合测绘、地勘单位开展专业巡查排查，重点加强学校、医院、村庄等人口密集区、旅游景区、交通干线、重要设施、重大工程建设活动区以及临时作业场地等重点地段全面排查、检查，对排查出的新增地质灾害隐患，及时补充、更新地质灾害隐患点信息，逐一落实防灾措施。

牵头单位：各乡（镇）人民政府

责任单位：县自然资源局、应急管理局、水利局、交通运输局、文广旅局等部门按职责分工负责。

5.持续做好重点区域地质灾害防范。各乡镇、相关部门要高度重视和深入研判重点区域地质灾害风险，加强风险管控能力建设，探索推动“隐患点+风险区”双控模式，既要管住现有隐患点，又要管住风险区。聚焦防灾减灾关键领域、关键问题、关键环节和重点地区、重点隐患和重点时段，持续集中精准发力，多措并举排危除险，避免地质灾害造成人员伤亡。对地质灾害易发区，各乡镇、各部门要加强隐患排查和应急处置，采取有效措施，消除或减轻隐患威胁。公路沿线，既要严防工程本身诱发地质灾害，也要严防工程遭受地质灾害，尤其是新动工、在建和建成不久的工程，建设单位主动承担起地质灾害防治工作直接责任，按照“同时设计、同时施工、同时验收”要求落实工程配套地质灾害防治措施。坚持“谁诱发、谁治理”原则，行业主管部门要采取相应措施，及时消除诱发的地质灾害风险。

牵头单位：各乡（镇）人民政府

责任单位：县自然资源局、应急管理局、文广旅局、交通运输局、教育局、卫健委等部门按职责分工负责。

6.科学开展地质灾害综合治理。各乡镇、各相关部门要根据本地实际，按照地方财政事权，积极申请各类资金，按照轻重缓急、分步实施原则，针对山洪泥石流隐患实施建设拦挡坝、导流堤、引流渠、淸淤等工程治理，针对崩塌隐患实施建设护墙、护坡、挡石墙等工程治理，最大限度消除或减轻地质灾害对人民生命财产和基础设施的威胁。对工程治理难以有效消除安全隐患的居民点，要将地质灾害搬迁避让与乡村振兴、土地整治等结合起来，统筹实施地质灾害避险移民搬迁。自然资源部门要充分利用巳完成的地质灾害风险普查成果更好服务地质灾害决策，不断提升地质灾害防治能力科技水平。

牵头单位：各乡（镇）人民政府

责任单位：县发改委、财政局、自然资源局、住建局等部门按职责分工负责。

8.加强地质灾害应急能力建设。各乡镇、各相关部门要配合应急管理、自然资源等部门完善地质灾害应急响应和协调联动机制，加强地质灾害应急救援队伍建设，优化力量布局，强化日常训练，着力提升应急能力。各有关部门要加强交通、通信、医疗、电力等专业应急抢险救援队伍，加强人员、物资配备和经费投入，确保地质灾害发生后能迅速提供应急保障。

牵头单位：各乡（镇）人民政府

责任单位：县应急管理局、自然资源局、交通运输局、卫健委、通信等部门按职责分工负责。

9.加强地质灾害防治培训宣传和避灾避险演练。各乡镇、自然资源部门要持续开展以保护人民群众生命财产安全为重点的地质灾害防治知识宣传普及，推动地质灾害科普知识宣传和防灾演练进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭、进机关、进景区、进工地，进一步提升全社会防灾减灾意识。要在当地人民政府领导下，联合相关部门在地质灾害高易发区内开展1-2次地质灾害避灾避险演练，增强各族干部群众防灾意识和避险能力。自然资源部门要按照避险预案制定科学合理、安全可靠、便捷通畅的逃生路线和避险“安全岛”，确保灾情发生时有路逃、有地避。

牵头单位：各乡（镇）人民政府

责任单位：县自然资源局、应急管理局、水利局、文广旅局等部门按职责分工负责。

10.认真执行地质灾害汛期值班调度等各项制度。各乡镇、自然资源部门要认真贯彻执行地质灾害巡查、汛期24小时值班、汛期地质灾害日调度、灾险情速报、日报、月报等制度，一旦出现险情和灾情，要在第一时间将有关情况报告县委、政府，并立即通报同应急管理部门。各乡镇、住建、水利、交通、文旅等有关部门接到地质灾害险情或灾情报告的，要立即转报县人民政府并通报同级自然资源部门。各乡镇、各相关部门要进一步严格地质灾害危险性评估监督管理，严格执行地质灾害易发区工程建设地质灾害危险性评估制度，进一步加强事中事后管理，严格落实建设单位地质灾害防治责任和防治措施，严防人为活动引发地质灾害。

牵头单位：各乡（镇）人民政府

责任单位：县自然资源局、水利局、住建局应急管理局、交通运输局、文广旅局等部门按职责分工负责。

附件：1.2023年疏附县地质灾害值班联系电话

2.2023年疏附县地质灾害重点防范区域及重点防范期

3.2023年疏附县地质灾害隐患重点（段）

4.2023年疏附县地质灾害隐患点一览表

附件1：

2023年疏附县地质灾害值班联系电话

疏附县自然资源局

电  话：0998-3253286

联系人：魏  歆             18799551666

阿不都米吉提       13279816999

朱元平             16699139201

附件2：

2023年疏附县地质灾害重点防范区域及

重点防范期

一、重点防范区域

根据疏附县泥石流、崩塌等突发性地质灾害发生的影响因素分析，本年度地质灾害防治工作应将以下区域作为防范重点。

塔什米里克乡：发育的地质灾害类型有泥石流、崩塌，重点为泥石流隐患。泥石流地质灾害主要分布于亚勒马以西的低山及山前地带，崩塌地质灾害主要分布于塔什米力克12村石膏矿一带。

乌帕尔镇：发育的地质灾害类型有崩塌、泥石流，重点为崩塌隐患。崩塌地质灾害主要分布于乌帕尔镇4村、5村低山及山前地带。

木什乡：发育的地质灾害类型有泥石流、崩塌，重点为泥石流隐患。泥石流地质灾害主要分布于明尧勒村及木什乡饮水大渠的低山及山前地带。

二、重点防范期

疏附县地质灾害的发生与降雨关系极为密切，常表现出同时或滞后发生。地质灾害的年内变化规律主要受控于雨季，其次为融雪季节，每年汛期（5～9月）因融雪或强降雨引发的地质灾害占地质灾害总数的90%以上。因此，5—9月是疏附县地质灾害发生的重点防范期，相关部门要做好夏季高温融雪、暴雨型山洪引发的地质灾害的防范工作。

附件3

2023年疏附县地质灾害隐患重点（段）

1.塔什米里克乡发育NSL01塔什米里克亚勒马沟泥石流、NSL02塔什米里克无名沟泥石流、NSL03塔什米里克吐木休克泥石流、BT05塔什米里克乡盐矿崩塌隐患等3个泥石流隐患点及1个崩塌隐患点，威胁居民点、过往行人、乡村道路等交通设施。

2.乌帕尔镇发育智慧村、巴什亚果村BT10麻赫穆德喀什噶里麻扎崩塌、BT11乌帕尔镇2号石膏矿崩塌隐患、BT12乌帕尔公园外围崩塌隐患、BT13麻赫穆德喀什噶里墓北侧崩塌隐患、BT14麻赫穆德喀什葛里墓崩塌、NSL08乌帕尔镇麻赫穆德喀什葛里墓泥石流等5个崩塌隐患点及1个泥石流隐患点，威胁游客、过往行人、乡村道路交通设施。

3.木什乡明尧勒村、库勒买里斯村发育BT16木什乡和栏杆镇中心水厂崩塌、NSL13明尧勒村无名沟3泥石流、NSL14明尧勒村无名沟2泥石流、NSL15明尧勒村无名沟1泥石流等1个崩塌隐患点及3个泥石流隐患点，威胁水厂及职工、过往行人、公路交通设施等。

附件4

2023年疏附县地质灾害隐患点一览表（51处）

| 序号 | 隐患点 名称 | 地理位置 | 灾害 类型 | 规模 | 威胁财产（万元） | 威胁对象（人数及其它财产） | 危害 程度 | 现状 | 预测 | 防治 级别 | 防治措施 | 防灾责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔什米里克亚勒马沟泥石流 | 塔什米里克乡喀什贝希村 | 泥石流 | 小型 | 500 | 59人居民点,农田,公路 | 中型 | 稳定性差 | 稳定性差 | 重要 | 立警示牌,定期巡视,群测群防,工程治理 | 塔什米里克乡人民政府 |
| 2 | 塔什米里克无名沟泥石流 | 塔什米里克乡喀什贝希村 | 泥石流 | 小型 | 30 | 流动人口3人，农田150亩 | 小型 | 稳定性差 | 稳定性差 | 重要 | 立警示牌,定期巡视,群测群防 |  |
| 3 | 塔什米里克吐木休克泥石流 | 塔什米里克乡喀什贝希村 | 泥石流 | 小型 | 60 | 职工3人,农田 | 小型 | 稳定性差 | 稳定性差 | 重要 | 立警示牌,定期巡视,群测群防 |  |
| 4 | 奥陶线无名沟泥石流 | 塔什米里克乡喀什贝希村 | 泥石流 | 小型 | 5 | 流动人口3人 | 小型 | 基本稳定 | 基本稳定 | 重要 | 立警示牌,定期巡视,群测群防 |  |
| 5 | 阿提拉格沟泥石流 | 塔什米里克乡艾斯开村 | 泥石流 | 小型 | 10 | 流动人口3人，农田50亩 | 小型 | 基本稳定 | 基本稳定 | 重要 | 立警示牌,定期巡视,群测群防 |  |
| 6 | 塔什米里克乡哈尔 | 塔什米里克乡喀什 | 崩塌 | 小型 | 10 | 饮灌渠道,流动人口2人 | 小型 | 稳定 | 稳定 | 一般 | 立警示牌,定期巡视,群测群防 |  |
| 7 | 吐孜塔格崩塌隐患 | 塔什米里克乡塔什艾日克村 | 崩塌 | 小型 | 0 | 流动人口2人 | 小型 | 基本稳定 | 基本稳定 | 一般 | 立警示牌,定期巡视,群测群防 | 塔什米里克乡人民政府 |
| 8 | 塔什米里克乡石膏矿崩塌 | 塔什米里克乡塔什艾日克村 | 崩塌 | 小型 | 0 | 流动人口2人 | 小型 | 基本稳定 | 基本稳定 | 一般 | 立警示牌,定期巡视,群测群防 |  |
| 9 | 塔什米里克乡2号石膏矿崩塌隐患 | 塔什米里克乡塔什艾日克村 | 崩塌 | 小型 | 0 | 流动人口2人 | 小型 | 基本稳定 | 基本稳定 | 一般 | 立警示牌,定期巡视,群测群防 |  |
| 10 | 塔什米里克乡盐矿崩塌隐患 | 塔什米里克乡塔什艾日克村 | 崩塌 | 小型 | 20 | 厂房 | 小型 | 基本稳定 | 基本稳定 | 重要 | 立警示牌,定期巡视,群测群防 |  |
| 11 | 乌帕尔镇麻赫穆德喀什葛里墓泥石流 | 乌帕尔镇智慧村 | 泥石流 | 小型 | 90 | 景区,流动人口5人 | 小型 | 稳定性差 | 稳定性差 | 重要 | 立警示牌,定期巡视,群测群防,工程治理 | 乌帕尔镇人民政府 |
| 12 | 克日克布拉克无名沟泥石流 | 乌帕尔镇乌普拉特村 | 泥石流 | 小型 | 10 | 流动人口4人 | 小型 | 基本稳定 | 基本稳定 | 一般 | 立警示牌,定期巡视,群测群防 |  |
| 13 | 塔什科瑞克无名沟泥石流 | 乌帕尔镇亚果村 | 泥石流 | 小型 | 10 | 流动人口3人，农田20亩 | 小型 | 基本稳定 | 基本稳定 | 一般 | 立警示牌,定期巡视,群测群防 |  |
| 14 | 麻赫穆德喀什噶里麻扎崩塌 | 乌帕尔镇智慧村 | 崩塌 | 小型 | 10 | 景区,游客、观景台 | 小型 | 基本稳定 | 基本稳定 | 重要 | 立警示牌,定期巡视,群测群防,工程治理 |  |
| 15 | 乌帕尔镇2号石膏矿崩塌隐患 | 乌帕尔镇智慧村 | 崩塌 | 小型 | 32 | 公路、流动人口2人 | 小型 | 基本稳定 | 基本稳定 | 重要 | 立警示牌,定期巡视,群测群防 | 乌帕尔镇人民政府 |
| 16 | 乌帕尔公园外围崩塌隐患 | 乌帕尔镇智慧村 | 崩塌 | 小型 | 24 | 公路、流动人口2人 | 小型 | 基本稳定 | 基本稳定 | 重要 | 立警示牌,定期巡视,群测群防 |  |
| 17 | 麻赫穆德喀什噶里墓北侧崩塌隐患 | 乌帕尔镇智慧村 | 崩塌 | 小型 | 16 | 公路、流动人口2人 | 小型 | 基本稳定 | 基本稳定 | 重要 | 立警示牌,定期巡视,群测群防 |  |
| 18 | 麻赫穆德喀什葛里墓崩塌 | 乌帕尔镇智慧村 | 崩塌 | 小型 | 16 | 公路、流动人口2人 | 小型 | 基本稳定 | 基本稳定 | 重要 | 立警示牌,定期巡视,群测群防 |  |
| 19 | 乌帕尔镇别热拉特石膏矿1号崩塌隐患 | 乌帕尔镇巴什亚果村 | 崩塌 | 小型 | 5 | 流动人口2人、土质路100米 | 小型 | 基本稳定 | 基本稳定 | 一般 | 立警示牌,定期巡视,群测群防 |  |
| 20 | 乌帕尔镇别热拉特石膏矿2号崩塌隐患 | 乌帕尔镇巴什亚果村 | 崩塌 | 小型 | 5 | 流动人口2人、土质路100米 | 小型 | 基本稳定 | 基本稳定 | 一般 | 立警示牌,定期巡视,群测群防 |  |
| 21 | 塔什艾格孜崩塌隐患 | 乌帕尔镇巴什亚果村 | 崩塌 | 小型 | 5 | 流动人口2人、土质路100米 | 小型 | 基本稳定 | 基本稳定 | 一般 | 立警示牌,定期巡视,群测群防 |  |
| 22 | 乌帕尔镇居曼艾力石膏矿崩塌隐患 | 乌帕尔镇巴什亚果村 | 崩塌 | 小型 | 5 | 流动人口2人、土质路100米 | 小型 | 基本稳定 | 基本稳定 | 一般 | 立警示牌,定期巡视,群测群防 |  |
| 23 | 明尧勒可伍谷白孜无名沟泥石流 | 木什乡明尧勒村 | 泥石流 | 小型 | 5 | 饮灌渠道,流动人口3人 | 小型 | 基本稳定 | 基本稳定 | 一般 | 立警示牌,定期巡视,群测群防 | 木什乡人民政府 |
| 24 | 明尧勒村无名沟3泥石流 | 木什乡明尧勒村 | 泥石流 | 小型 | 60 | 农田,流动人口3人，农田300亩 | 小型 | 稳定性差 | 稳定性差 | 重要 | 立警示牌,定期巡视,群测群防,工程治理 |  |
| 25 | 明尧勒村无名沟2泥石流 | 木什乡明尧勒村 | 泥石流 | 小型 | 40 | 农田,流动人口3人，农田200亩 | 小型 | 稳定性差 | 稳定性差 | 重要 | 立警示牌,定期巡视,群测群防,工程治理 |  |
| 26 | 明尧勒村无名沟1泥石流 | 木什乡明尧勒村 | 泥石流 | 小型 | 50 | 农田,流动人口3人，农田240亩 | 小型 | 稳定性差 | 稳定性差 | 重要 | 立警示牌,定期巡视,群测群防,工程治理 |  |
| 27 | 明尧勒却什科奇无名沟泥石流 | 木什乡库勒买里斯村 | 泥石流 | 小型 | 10 | 公路,流动人口3人 | 小型 | 基本稳定 | 基本稳定 | 一般 | 立警示牌,定期巡视,群测群防 |  |
| 28 | 阿克塔格山无名沟7泥石流 | 木什乡库勒买里斯村 | 泥石流 | 小型 | 10 | 饮灌渠道,流动人口3人 | 小型 | 基本稳定 | 基本稳定 | 一般 | 立警示牌,定期巡视,群测群防 |  |
| 29 | 阿克塔格山无名沟5泥石流 | 木什乡博斯坦村 | 泥石流 | 小型 | 12 | 3人饮灌渠道,流动人口3人 | 小型 | 基本稳定 | 基本稳定 | 一般 | 立警示牌,定期巡视,群测群防 |  |
| 30 | 阿克塔格山无名沟6泥石流 | 木什乡博斯坦村 | 泥石流 | 小型 | 12 | 饮灌渠道,流动人口3人 | 小型 | 基本稳定 | 基本稳定 | 一般 | 立警示牌,定期巡视,群测群防 | 木什乡人民政府 |
| 31 | 木什乡喀孜干塔格无名沟1泥石流 | 木什乡库勒买里斯村 | 泥石流 | 小型 | 10 | 饮灌渠道,流动人口3人 | 小型 | 基本稳定 | 基本稳定 | 一般 | 立警示牌,定期巡视,群测群防 |  |
| 32 | 木什乡喀孜干塔格无名沟2泥石流 | 木什乡库勒买里斯村 | 泥石流 | 小型 | 12 | 饮灌渠道,流动人口3人 | 小型 | 基本稳定 | 基本稳定 | 一般 | 立警示牌,定期巡视,群测群防 |  |
| 33 | 木什乡喀孜干塔格无名沟3泥石流 | 木什乡库勒买里斯村 | 泥石流 | 小型 | 12 | 饮灌渠道,流动人口3人 | 小型 | 基本稳定 | 基本稳定 | 一般 | 立警示牌,定期巡视,群测群防 |  |
| 34 | 木什乡喀孜干塔格无名沟4泥石流 | 木什乡艾普拉特村 | 泥石流 | 小型 | 12 | 饮灌渠道,流动人口3人 | 小型 | 基本稳定 | 基本稳定 | 一般 | 立警示牌,定期巡视,群测群防 |  |
| 35 | 木什乡喀孜干塔格无名沟5泥石流 | 木什乡英吾斯塘博依村 | 泥石流 | 小型 | 10 | 饮灌渠道,流动人口3人 | 小型 | 基本稳定 | 基本稳定 | 一般 | 立警示牌,定期巡视,群测群防 |  |
| 36 | 木什乡喀孜干塔格无名沟6泥石流 | 木什乡英吾斯塘博依村 | 泥石流 | 小型 | 15 | 饮灌渠道,流动人口5人 | 小型 | 基本稳定 | 基本稳定 | 一般 | 立警示牌,定期巡视,群测群防 |  |
| 37 | 明尧勒协开尔瓦格崩塌 | 木什乡明尧勒村 | 崩塌 | 小型 | 0 | 流动人口2人 | 小型 | 基本稳定 | 基本稳定 | 一般 | 立警示牌,定期巡视,群测群防 |  |
| 38 | 木什乡和栏杆镇中心水厂崩塌 | 木什乡库勒买里斯村 | 崩塌 | 小型 | 100 | 水厂及职工3人 | 小型 | 基本稳定 | 基本稳定 | 重要 | 立警示牌,定期巡视,群测群防,工程治理 | 木什乡人民政府 |
| 39 | 阿克塔格山无名沟4泥石流 | 兰干镇苏鲁克村 | 泥石流 | 小型 | 10 | 饮灌渠道,流动人口3人 | 小型 | 基本稳定 | 基本稳定 | 一般 | 立警示牌,定期巡视,群测群防 | 兰干镇人民政府 |
| 40 | 阿克塔格山无名沟3泥石流 | 兰干镇苏鲁克村 | 泥石流 | 小型 | 10 | 饮灌渠道,流动人口3人 | 小型 | 基本稳定 | 基本稳定 | 一般 | 立警示牌,定期巡视,群测群防 |  |
| 41 | 阿克塔格山无名沟1泥石流 | 兰干镇布阿纳木村 | 泥石流 | 小型 | 20 | 饮灌渠道,流动人口4人，农田50亩 | 小型 | 基本稳定 | 基本稳定 | 一般 | 立警示牌,定期巡视,群测群防 |  |
| 42 | 阿克塔格山塔什乌依沟泥石流 | 兰干镇苏鲁克村 | 泥石流 | 小型 | 10 | 饮灌渠道,流动人口3人 | 小型 | 基本稳定 | 基本稳定 | 一般 | 立警示牌,定期巡视,群测群防 |  |
| 43 | 阿瓦提水管站旁侧采砂坑崩塌隐患 | 兰干镇布阿纳木村 | 崩塌 | 小型 | 0 | 流动人口2人 | 小型 | 稳定 | 稳定 | 一般 | 立警示牌,定期巡视,群测群防 |  |
| 44 | 盛和砖厂崩塌隐患 | 兰干镇康迪尔村 | 崩塌 | 小型 | 5 | 流动人口2人、土质路100米 | 小型 | 基本稳定 | 基本稳定 | 一般 | 立警示牌,定期巡视,群测群防 |  |
| 45 | 布拉克苏南岸崩塌（盖孜河） | 布拉克苏乡尤喀克兰干村 | 崩塌 | 小型 | 0 | 流动人口2人 | 小型 | 基本稳定 | 基本稳定 | 一般 | 立警示牌,定期巡视,群测群防 | 布拉克苏乡人民政府 |
| 46 | 吾库萨克乡克孜勒河南岸八里桥处河岸崩塌 | 吾库萨克镇依拉克村 | 崩塌 | 小型 | 0 | 流动人口2人 | 小型 | 稳定 | 稳定 | 一般 | 立警示牌,定期巡视,群测群防 | 吾库萨克镇人民政府 |
| 47 | 喀什国际汽车站附近崩塌隐患 | 吾库萨克镇依拉克村 | 崩塌 | 小型 | 0 | 流动人口2人 | 小型 | 稳定 | 稳定 | 一般 | 立警示牌,定期巡视,群测群防 |  |
| 48 | 吾库萨克镇克孜勒河南岸崩塌 | 吾库萨克镇依拉克村 | 崩塌 | 小型 | 0 | 流动人口2人 | 小型 | 稳定 | 稳定 | 一般 | 立警示牌,定期巡视,群测群防 |  |
| 49 | 托克萨克村崩塌 | 萨依巴格乡托盖萨克村 | 崩塌 | 小型 | 0 | 流动人口2人 | 小型 | 稳定 | 稳定 | 一般 | 立警示牌,定期巡视,群测群防 | 萨依巴格乡人民政府 |
| 50 | 疏附县农贸市场地面塌陷 | 托克扎克镇阿瓦提社区 | 地面塌陷 | 小型 | 0 | 流动人口5人 | 小型 | 稳定 | 稳定 | 一般 | 立警示牌,定期巡视,群测群防 | 托克扎克镇人民政府 |
| 51 | 疏附县县委家属院地面塌陷 | 托克扎克镇文化路社区 | 地面塌陷 | 小型 | 0 | 流动人口5人 | 小型 | 稳定 | 稳定 | 一般 | 立警示牌,定期巡视,群测群防 |  |